# Phân công nhiệm vụ Nhóm 3

Hoàn thành trước thứ Năm, 15/10/2026

Mục tiêu: hoàn thiện dữ liệu danh sách, thao tác Loại văn bản và tìm kiếm theo từ khóa. Ba phần làm song song trên nhánh riêng; mỗi người kiểm tra phần mình trước khi bàn giao.

# 1. Đặng Trường Thịnh (bạn) - dữ liệu và kiểm tra tích hợp

Phạm vi:

Dựng DB local: dùng PostgreSQL trên máy, áp dụng migration/DDL của dự án; không kết nối hoặc ghi vào DB product dùng chung.

Tạo dữ liệu thử: thêm vài hồ sơ và loại văn bản mẫu để kiểm tra danh sách, tìm kiếm và CRUD.

Bàn giao: ghi lại cách dựng DB, tài khoản thử (không ghi mật khẩu vào tài liệu chung) và kết quả kiểm tra API/UI; chỉ tích hợp các nhánh sau khi từng phần đã tự kiểm tra.

# 2. Phan Thị Ánh Tuyền - CRUD Loại văn bản

Phạm vi:

Hoàn thiện giao diện: thêm, sửa, xóa Loại văn bản và nối các thao tác với API hiện có.

Kiểm tra: bắt buộc nhập trường cần thiết; kiểm tra thông báo thành công/lỗi và danh sách cập nhật sau thao tác.

Bàn giao: đẩy code lên nhánh cá nhân và mở PR nhắm vào nhánh Nhóm 3 `3_dossiers_documents`; ghi endpoint đã dùng, gửi kết quả thử và báo Thịnh review. Không merge trực tiếp.

# 3. Nguyễn Thị Yến Nhi - tìm kiếm và danh sách

Phạm vi:

Tìm kiếm tức thời: khi gõ từ khóa, danh sách Hồ sơ và Loại văn bản tự lọc ngay, không cần nhấn Enter hoặc bấm nút. Tìm theo tên và số/ký hiệu Hồ sơ; theo tên Loại văn bản. Có thể dùng debounce ngắn để tránh gọi API liên tục.

Kiểm tra: gõ “hồ” từng ký tự và xác nhận kết quả cập nhật khi đang gõ; thử từ khóa có/không có kết quả, xóa từ khóa và chuyển trang.

Bàn giao: đẩy code lên nhánh cá nhân và mở PR nhắm vào nhánh Nhóm 3 `3_dossiers_documents`; ghi rõ trường tìm kiếm và cách gọi API, gửi kết quả thử và báo Thịnh review. Không merge trực tiếp.

# Cách phối hợp để không phải chờ nhau

Mỗi người làm độc lập trên nhánh cá nhân và tự kiểm tra bằng DB local. Khi xong, mở PR vào `3_dossiers_documents`; Thịnh review và chỉ merge nếu đạt tiêu chí.